**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации инициативы

"Детский сад – территория здоровья"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Организация процесса выделения средств учреждению на реализацию инициативы | 01.04.2022 | 27.05.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБДОУ Детский сад № 39 | Выполнено. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 01.06.2022 | 29.07.2022 | МБДОУ Детский сад № 39 | Выполнено. |
| 3. | Выполнение работ согласно проектно-сметной документации  (закупка, установка оборудования) | 15.08.2022 | 15.10.2022 | МБДОУ Детский сад № 39 | В работе |
| 4. | Торжественное открытие площадки  для проекта "Детский сад - территория здоровья" | 17.10.2022 | 31.10.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБДОУ Детский сад № 39 | Торжественное открытие запланировано на 17 октября 2022 года |