|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 06.07.2017 № 2151р |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| "Платные парковки" |

(далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Повышение эффективности использования существующих и создания новых стояночных мест за счет создания зон платных парковок и проведения комплекса мероприятий, направленных на их совершенствование |
| Задачи проекта | 1. Разработка схемы платного парковочного пространства.  2. Разработка проекта организации платного парковочного пространства.  3. Подготовка нормативно-правовой базы.  4. Формирование общественного мнения по данному вопросу.  5. Определение механизма реализации проекта, опреде-ление инвестора.  6. Разработка организационно-финансовой схемы обеспе-чения внедрения и эксплуатации стоянок |
| Результат проекта | 1. Схема и проект по размещению платных парковок в центральной части города.  2. Утвержденные нормативно-правовые акты, регулирую-щие отношения, возникающие в связи с внедрением проекта "Платные парковки".  3. Результаты опроса населения по вопросу внедрения проекта платных парковок: продолжительность времени стоянки автомобиля бесплатно на парковке, оптимальная стоимость стоянки автомобиля на парковке, введение дополнительных маршрутов общественного транспорта.  4. Организация платных парковок |
| Способы и формы  реализации проекта | Муниципально-частное партнерство либо в рамках дея-тельности подведомственного муниципального унитарного предприятия |
| Целевые индикаторы  результатов проекта,  их значения | Разгрузка улично-дорожной-сети на 30%.  Оборачиваемость парковочных мест – 4,5 автомобиля в сутки.  Минимализация объемов паркования с нарушением ПДД – стремится к нулю.  Увеличение использования общественного транспорта  на 40%.  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 2017 – 2020 гг. |
| Оценка финансо-вого обеспечения проекта | Подлежит определению по окончанию подготовки первого этапа проекта-схемы платного парковочного пространства |
| Куратор проекта | Шапошников Даниил Вадимович – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по воп-росам экономического развития и финансам |
| Руководитель проекта | Елагин Михаил Владимирович – директор департамента градостроительства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_