УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 22.02.2018 № 233

**ПЛАН**

**проведения общественных обсуждений по выбору**

**общественных территорий муниципального образования**

**города Архангельска, подлежащих благоустройству в 2018 году**

**в рамках реализации муниципальной программы**

**"Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" (далее – муниципальная программа) для общественного обсуждения | До 31 октября 2017 г. | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры  |
| 2. | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень)  | 09 января –09 февраля2018 г. | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры;департамент городского хозяйства |
| 3. | Проведение анализа общественных территорий, включая наблюдение за текущим использованием территории и интервьюирование отдельных групп пользователей территории | 09 января –09 февраля2018 г. | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры;департамент городского хозяйства;администрации территориальных округов |
| 4. | Проведение не менее 15 публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству, (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.)  | 09 января –01 марта2018 г. | Администрация муниципального образования "Город Архангельск";пресс-служба;подведомствен-ные учреждения (МУП);департамент образования |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании | 01 февраля –01 марта2018 г. | Управление культуры и молодежной политики |
| 6. | Проведение "Урока городской среды"в общеобразовательных школах | 01 февраля –01 марта 2018 г. | Департамент образования |
| 7. | Проведение встречи представителя Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12 февраля –18 февраля2018 г. | Администрация муниципального образования "Город Архангельск";администрации территориальных округов |
| 8. | Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией Перечня, который будет представлен населению муниципального образования для проведения рейтингового голосования, направление его Главе муници-пального образования "Город Архангельск" | 12 февраля –13 февраля2018 г. | Департамент городского хозяйства |
| 9. | Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | 15 февраля2018 г. | Департамент городского хозяйства;избирательная комиссия  |
| 10. | Опубликование Перечня | 16 февраля2018 г. | Пресс-служба;департамент городского хозяйства |
| 11. | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц  | 09 февраля –01 марта 2018 г. | Департамент градострои-тельства |
| 12. | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 01 марта2018 г. | Департамент градострои-тельства |
| 13. | Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, всех заинтересованных лиц  | 01 марта –15 марта 2018 г. |  |
| 14. | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной муниципальной комиссии  | Ежемесячно, не позднее 15 числа | Департамент городского хозяйства |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Анализ полученной в ходе проведения общественных мероприятий информации, составление аналитического отчета | Постоянно, январь – март 2018 г. | Департамент городского хозяйства;избирательная комиссия |
| 16. | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации на специальном разделе официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", на информационных стендах и досках, в подъездах многоквартирных домов, административных зданиях, иных средствах информирования, публикации информации в местных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-изданиях, социальных сетях и пр.) | Постоянно, январь – март 2018 г. | Департамент городского хозяйства;избирательная комиссия;администрации территориальных округов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 22.02.2018 № 233

**ПЛАН**

**публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (формат) | Целевая ауди-тория | Дата и время | Адрес | Ответственное лицо за проведение мероприятий |
| 1. | Совещание в здании Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" на расширенной планерке по целям и задачам реали-зации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории города Архангельска (представители управля-ющих компаний) | 24 и старше | 26.01.2018 в 10.00 | пл.В.И.Ленина, 5, каб.328 | В.С. Акишин – заместитель Главы муници-пального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| 2. | Совещание в здании Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" на расширенной планерке по целям и задачам реали-зации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории города Архангельска (главы администраций террито-риальных округов) | 24 и старше | 26.01.2018 в 11.00 | пл.В.И.Ленина, 5, каб.328 | В.С. Акишин – заместитель Главы муници-пального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| 3. | Встреча с представителями общественной комиссии в здании Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" по вопросу проведения на территории города Архангельска предвари-тельного рейтингового голосования | 24 и старше | 26.01.2018 в 16.30 | пл.В.И.Ленина, 5, конференц-зал | В.С. Акишин – заместитель Главы муници-пального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| 4. | Совещание в здании Администрации муници-пального образования "Город Архангельск"  | 24 и старше | 30.01.2018 в 16.00 | пл.В.И.Ленина, 5, каб.226 | В.С. Акишин – заместитель Главы муници-пального  |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на расширенной планерке по целям и задачам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории города Архангельска (главы администраций территориальных округов, общественный совет) |  |  |  | образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| 5. | Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех заинтересован-ных лиц | 14 и старше | 02.02.2018 – 09.02.2018 | пл.В.И.Ленина, 5, конференц-зал | директор департамента градострои-тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 6. | Проведение "Урока городской среды" в общеобразовательных учреждениях | 7 лет и старше | 01.02.2018 – 01.03.2018 |  | Н.С.Филимонова, директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 7. | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благо-устройству общественных территорий в муници-пальном образовании"Город Архангельск" | 7 лет и старше | 01.02.2018 – 28.02.2018 |  | Н.С.Филимонова, директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 8. | Проведение беседы в здании МУП "Горсвет" на тему выполнения работ по благо-устройству общественных территорий в г.Архан-гельске | 25 и старше | 02.02.2018 | пр.Троицкий, 62 | С.В.Драчев, директор МУП "Горсвет" |
| 9. | Встреча с трудовым коллективом МУП "Архкомхоз" по теме реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | 25 и старше | 05.02.2018 | пр.Троицкий, 61 | Директор МУП "Архкомхоз" |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Встреча с трудовым коллективом МУП "Водоканал" по теме реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | 25 и старше | 06.02.2018 | ул.Касаткиной, 9 | Э.Ю.Смелов,директор МУП "Водоканал" |
| 11. | Проведение в здании МУП "Архангельское предпри-ятие пассажирских перевозок" обсуждения на тему "Порядок отбора общественных территорий в г.Архангельске, подле-жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году" | 18 и старше | 06.02.2018 | ул.Урицкого,47 | Директор МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" |
| 12. | Проведение в здании МУП "Горбани" обсуждения на тему "Порядок отбора общественных территорий в г.Архангельске, подле-жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году" | 18 и старше | 06.02.2018 | ул.Логинова,14 | С.С.Сергеев,директор МУП "Горбани" |
| 13. | Проведение беседы в здании МУП "Водоочистка" на тему выполнения работ по благоустройству общественных территорий в г.Архангельске | 18 и старше | 06.02.2018 | ул.Дачная,49-2 | директор МУП "Водоочистка" |
| 14. | Доклад по теме реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в здании МУП "Стигла" | 18 и старше | 07.02.2018 | ул.Нагорная,7 | Е.Ю.Панов,директор МУП "Стигла" |
| 15. | Встреча с представителями общественной комиссии в здании Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" по итогам предварительного рейтингового голосования | 24 и старше | 09.02.2018 | пл.В.И.Ленина, 5, конференц- зал | В.С.Акишин, заместитель Главы муници-пального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_