|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению Администрациимуниципального образования"Город Архангельск"от 13.03.2017 № 257 |

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе"Развитие города Архангельскакак административного центраАрхангельской области" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог  |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев, в обход областной больницы г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 5,420 | 2,888  | 2,532 | - | - | - | - | - | - | - | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г. Архангельска |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2 ,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян,в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город  | Всего, | 24,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | 19,000 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 24,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | 19,000 |
|  | Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Мос-ковскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. ПавлаУсова, в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 19,192 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | 13,500 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Московского |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 19,192 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | 13,500 |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 723,774 | 302,952 | 420,822 | - | - | - | - | - | - | - | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 673,071 | 283,752 | 389,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет, | 50,703 | 19,200 | 31,503 | - | - | - | - | - - | -- | -- |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,464 | - | 3,464 | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 39,622 | 11,486 | 25,589 | 1,299 | 1,248 | - | - | - | - | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр. Троицком |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 37,629 | 11,376 | 24,954 | 1,299 | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет, | 1,993 | 0,110 | 0,635 | - | 1,248 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 0,260 | - | 0,260 |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  | Всего, | 990,874 | - | - | - | - | 8,815 | - | 250,000 | 250,000 | 482,059 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинград-ского |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 475,000 | - | - | - | - | - | - | 237,500 | 237,500 | - |
| городской бюджет | 515,874 | - | - | - | - | 8,815 | - | 12,500 | 12,500 | 482,059 |
| 7.Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул. Выучейского | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 806,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,265 | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 806,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,265 |
| 8. Строительство пр. Московского,на участке от ул. Про-копия Галушина до ул. Энтузиастов | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 50,470 | - | - | - | - | - | 4,720 | - | - | 45,750 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2017 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 50,470 | - | - | - | - | - | 4,720 | - | - | 45,750 |
| 9. Реконструкция ул. Советской и ул. Таймырской с расширением до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки в районе съезда с Кузне-чевского мостового перехода, в районе ул. Валявкина | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 29,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,018 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность ул. Советской и ул. Таймырской |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 29,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,018 |
| 10. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" /департамент транспорта,  | Всего, | 59,198 | - | - | - | - | - | 20,400 | 9,959 | - | 28,839 | Разработка про-ектной докумен-тации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 28,839 | - | - | - | - | - | 19,400 | 9,439 | - | - |
| пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | городской бюджет | 30,359 | - | - | - | - | - | 1,000 | 0,520 | - | 28,839 |  |
| 11. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск")  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" /департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 33,450 | - | - | - | - | - | 15,200 | 1,955 | - | 16,295 | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 16,295 | - | - | - | - | - | 14,600 | 1,695 | - | - |
| городской бюджет | 17,155 | - | - | - | - | - | 0,600 | 0,260 | - | 16,295 |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. иул. Карпогорской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 84,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,642 | Разработка проектной документации в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 84,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,642 |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Совет-ских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,500 | Разработка проектной документации в 2020 году, ввод в эксплуатацию 1 000 м в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,500 |
| Всего по [разделу I](#P402) |  | Всего,  | 2 877,434 | 322,178 | 450,945 | 4,334 | 2,060 | 8,815 | 40,320 | 261,914 | 250,000 | 1 536,868 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 475,000 | - | - | - | - | - | - | 237,500 | 237,500 | - |
| областной бюджет | 755,834 | 295,128 | 414,273 | 1,299 | - | - | 34,000 | 11,134 | - | - |
| городской бюджет, | 1 646,6 | 27,050 | 36,672 | 3,035 | 2,060 | 8,815 | 6,320 | 13,280 | 12,500 | 1 536,868 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,724 |  | 3,724 |  |  |  |  |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог |
| 1. Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 113,191 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | 4,000 | 45,636 | 58,728 | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет, | 113,191 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | 4,000 | 45,636 | 58,728 | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 0,148 | - | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Капитальный ремонт Ленинград-ского проспекта, на участке от Окруж-ного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | Департамент го-родского хозяйст-ва Администрации муниципального образования "Го-род Архангельск"(служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - | Реализация в дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные округа г. Архан-гельска и Приморский район Архан-гельской области, включая истори-ческий и куль-турный центр Архангельской области - Малые Корелы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет, | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Капитальный ремонт внутри-дворовых авто-мобильных проездов | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 45,790 | - | - | - | - | - | 13,859 | 14,108 | 17, 823 | - | Капитальный ремонт 20 внутри-дворовых авто-мобильных проездов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 45,790 | - | - | - | - | - | 13,859 | 14,108 | 17,823 | - |
| Всего по [разделу II](#P693) | Всего, | 176,044 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | 17,859 | 59,744 | 76,551 | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет, | 176,044 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | 17,859 | 59,744 | 76,551 | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 1,692 | - | 1, 692 | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 3,950 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение ка-чества обслужива-ния населения. Обеспечение ра-боты речной ли-нии в жилом рай-оне 29 лесозавода |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1,950 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 12,400 | - | - | - | - | - | 12,400 | - | - | - | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 12,400 | - | - | - | - | - | 12,400 | - | - | - |
| 3. Строительство причала на о. Хабарка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 106,189 | - | - | - | - | - | 42,437 | 60,000 | - | 3,752 | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 106,189 | - | - | - | - | - | 42,437 | 60,000 | - | 3,752 |
| 4. Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 486,000 | - | - | - | - | - | 157,500 | 157,500 | 165,000 | 6,000 | Приобретение 2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ в городе Архангельске в соответствии с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 456,000 | - | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 156,000 | - |
| городской бюджет | 30,000 | - | - | - | - | - | 7,500 | 7,500 | 9, 000 | 6,000 |
| Всего по [разделу III](#P827) |  | Всего, | 608,539 | 3,950 | - | - | - | - | 212,337 | 217,500 | 165,000 | 9,752 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 457,950 | 1,950 | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 156,000 | - |
| городской бюджет | 150,589 | 2,000 | - | - | - | - | 62,337 | 67,500 | 9,000 | 9,752 |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 69,411 | 60,469 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 57,069 | 57,069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 12,342 | 3,400 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 226,080 | 16,017 | 207,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 199,680 | 4,617 | 192,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджетв т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 26,4002,350 | 11,400- | 15,0002,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. Добролюбова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 138,617 | 68,000 | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в действие в 2013 году здания детского комби-ната на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - |
| 5. Строительство детского сада на60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 88,327 | - | - | - | - | - | 49,534 | 31,268 | - | 7,525 | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 76,607 | - | - | - | - | - | 46,902 | 29,705 | - | - |
| городской бюджет | 11,720 | - | - | - | - | - | 2,632 | 1,563 | - | 7,525 |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микро-районе террито-риального округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 171,945 | - | - | - | - | - | - | 128,991 | 42,954 | - | В 2020 году ввод здания детского комбината в эксплуатацию на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 159,283 | - | - | - | - | - | - | 119,660 | 39,623 | - |
| городской бюджет | 12,662 | - | - | - | - | - | - | 9,331 | 3,331 | - |
| 9. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 1 045,648 | - | - | - | - | - | 0,700 | 365,360 | 679,588 | - | Разработка проектной документации в 2017 году, в 2019 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 978,108 | - | - | - | - | - | - | 350,000 | 628,108 | - |
| городской бюджет | 67,540 | - | - | - | - | - | 0,700 | 15,360 | 51,480 |  |
| Всего по [разделу IV](#P898) |  | Всего, | 1 740,052 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | 50,234 | 525,619 | 722,542 | 7,525 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 048,725 | - | 70,617 | - | - | - | - | 350,000 | 628,108 | - |
| областной бюджет | 492,639 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | 46,902 | 149,365 | 39,623 | - |
| городской бюджет, | 198,688 | 82,800 | 23,942 | - | 0,024 | - | 3,332 | 26,254 | 54,811 | 7,525 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 138,309 | 26,533 | 53,597 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 100,093 | 2,000 | 39,914 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - | - | - | - |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной 1 650 м) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  | Всего, | 21,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,800 | Ввод в эксплуатацию1650 м в 2017 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 21,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,800 |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1 в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 14,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,564 | В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию производитель-ностью 3200 куб.м/сутки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 14,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,564 |
| Всего по [разделу V](#P898) |  | Всего, | 299,070 | 26,533 | 99,686 | 118,215 | 13,763 | 4,509 | - | - | - | 36,364 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 260,854 | 2,000 | 86,003 | 118,215 | 13,763 | 4,509 | - | - | - | 36,364 |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 42,589 | - | - | - | - | - | 22,339 | 17,250 | 3,000 | - | Реализация проекта по благо-устройству на территории 23000 кв.м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 42,589 | - | - | - | - | - | 22,339 | 17,250 | 3,000 | - |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 54,170 | - | - | - | - | - | 54,170 | - | - | - | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 54,170 | - | - | - | - | - | 54,170 | - | - | - |
| 3. Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г.Архан-гельска  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 83,004 | - | - | - | - | - | 7,980 | 37,011 | 37,475 | 0,538 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 67,622 | - | - | - | - | - | - | 33,811 | 33,811 | - |
| городской бюджет | 15,382 | - | - | - | - | - | 7,980 | 3,200 | 3,664 | 0,538 |
| Всего по [разделу V](#P1114)I | Всего, | 179,763 | - | - | - | - | - | 84,489 | 54,261 | 40,475 | 0,538 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 67,622 | - | - | - | - | - | - | 33,811 | 33,811 | - |
| городской бюджет | 112,141 | - | - | - | - | - | 84,489 | 20,450 | 6,664 | 0,538 |
| ИТОГО | Всего, | 5 880,902 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 405,239 | 1 119,038 | 1 254,568 | 1 591,047 |  |
| федеральный бюджет | 1 523,725 | - | 70,617 | - | - | - | - | 587,500 | 865,608 | - |
| областной бюджет | 1 812,261 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 230,902 | 344,310 | 229,434 | - |
| городской бюджет, | 2 544,916 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 174,337 | 187,228 | 159,526 | 1 591,047 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_