ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 25.01.2017 № 83

**"Муниципальная программа**

**"Комплексное развитие территории муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**"Комплексное развитие территории муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2021 годы |
| Заказчики муниципальной программы | Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цели муниципальной программы | Цель. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с разви-тием территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| Целевые  индикаторы муниципальной  программы | Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск".  Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта.  Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск".  Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск",  в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией муници-пального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году.  Целевой индикатор 6.Доля объектов муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответ-ствующем году.  Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности муниципального образо-вания "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией.  Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств)  за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.  Целевой индикатор 9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска".  Подпрограмма 6. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск".  Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Объемы  и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 11 555 900,9 тыс. руб., в том числе: | | | | | |
| Годы реали-зации муни-ципальной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| Бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Внебюд-  жетные источники | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет |
| 2015 | 1 539 205,0 | 370 537,2 | 1 025,7 | - | 1 910 767,9 |
| 2016 | 1 532 066,9 | 438 544,6 | 119 277,2 | 64 454,6 | 2 154 343,3 |
| 2017 | 1 256 482,4 | 351 459,5 | 0,0 | 30 712,5 | 1 638 654,4 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 1 049 092,2 | 351 459,5 | 0,0 | 30 712,5 | 1 431 264,2 |
| 2019 | 1 134 616,7 | 351 459,5 | 0,0 | 30 712,5 | 1 516 788,7 |
| 2020 | 1 083 136,7 | 351 459,5 | 0,0 | 30 712,5 | 1 465 308,7 |
| 2021 | 1 056 601,7 | 351 459,5 | 0,0 | 30 712,5 | 1 438 773,7 |
| Всего | 8 651 201,6 | 2 566 379,3 | 120 302,9 | 218 017,1 | 11 555 900,9 |

**Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы направленана комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам обеспечения капитального ремонта объектов муниципального образования "Город Архангельск", развития городского пассажирского транс-порта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем молодых семей, иным вопросам городского хозяйства.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120, основными приоритетами муниципальной политики в области развития территории муниципального образования "Город Архангельск" являются:

повышение качества жизни населения муниципального образования "Город Архангельск" в части обеспечения высоких стандартов проживания;

обеспечение транспортной доступности территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск";

повышение уровня благоустройства территории муниципального образо-вания "Город Архангельск";

содействие снижению экологической нагрузки от деятельности органи-заций муниципального образования "Город Архангельск";

обеспечение возможности приобретения жилья молодыми семьями;

сохранение возможностей для развития муниципального образования "Город Архангельск".

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск".

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение   
реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется   
за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

4

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сфер муниципальной ответственности, на развитие которых направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством следующих подпрограмм:

подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска";

подпрограмма 6. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск", паспорт которой приведен в приложении № 3 к муниципальной программе;

подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск";

подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", паспорт которой приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Мероприятия ведомственных целевых программ носят постоянный характер и осуществляются в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Реализация ведомственных целевых программ в 2015-2021 годы осуществляется в соответствии с постановлениями мэрии города Архангельска:

от 30.09.2013 № 662 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 2013-2015 годы);

от 28.01.2014 № 44 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 2014-2016 годы);

от 29.01.2014 № 48 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архан-гельск" (срок действия – 2014-2016 годы);

от 10.01.2014 № 2 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 2014-2016 годы);

от 30.10.2013 № 768 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Экология города Архангельска" (срок действия – 2013-2015 годы);

5

постановлениями Администрации муниципального образования "Город Архангельск":

от 17.01.2017 № 47 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия 2017-2021 годы);

от 17.01.2017 № 48 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архан-  
гельск" (срок действия – 2017-2021 годы);

от 10.01.2017 № 9 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 2017-2021 годы);

от 18.01.2016 № 34 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" (срок действия – 2016-2021 годы).

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" и ведомственной целевой программы "Экология города Архангельска" с 01 января 2016 года будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях финансирования (софинансирования) из областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-  
2018 годы)" (подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области").

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях финансирования (софинансирования) из областного и федерального бюджетов в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=FEBAADA76DF18D8A4A19DB8C950B283C9EEB7AC8D2DDECA96E2E346E05191D13kEfAI)   
от 24.10.2011 № 350-25-ОЗ "О дорожном фонде Архангельской области",   
в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (подпрограмма "Дорожное хозяйство"), в рамках государственных программ Архангельской области:

"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-  
2020 годы)" (подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транс-порта и транспортной инфраструктуры Архангельской области");

"Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-  
2020 годы)" (подпрограммы "Организация работы по социальному обслужи-ванию граждан и социальной защите населения в Архангельской области", "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области");

6

"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)" (подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области").

Реализация ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=193DE735B43C966D4C37234470FEB1C75F31655A172AFD35FC956C74CBD4BC9D612A96F617C559B0B788DFG5t1I) "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях финансирования (софинансирования):

из областного бюджета в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=193DE735B43C966D4C37234470FEB1C75F31655A172BFB35F4956C74CBD4BC9D612A96F617C559B0B78BDAG5tFI) Архангель-ской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)" (подпрограмма "Спорт Беломорья (2014-2020 годы)");

из внебюджетных источников, к которым относятся средства перечис-ленные по договору пожертвования денежных средств.

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется на условиях софинансирования из внебюджетных источников, привлекаемых молодыми семьями в целях улучшения жилищных условий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе "Комплексное

развитие территории муниципального

образования "Город Архангельск"

**Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2013  год | 2014  год | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | % | - | - | Не менее 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 1,32 | 1,4 | Не менее  1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" | % | 3,3 | 4,2 | Не менее  4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | 47 | 39 | Не менее  26 | 25 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов муници-пального образования "Город Архангельск",  на которых проведен капитальный ремонт,  от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 44,4 | 69,4 | 69,4 | 83,3 | 88,9 | 91,7 | 94,4 | 97,2 | 100,0 |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе  с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 7,6 | 13,4 | - | 4,5 | 10,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | Единиц | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 3 | - |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E8805B1C5FCD3CA43B2E239A39AC19A28856BE0F3D1F5C66163274A3AC6B8D7766FFB62M5L) "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории | % | 25,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архан-гельск" землеустроительной документацией | % | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 100,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1.Количество мест, введенных в муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования "Город Архангельск" | Еди-ниц | - | - | - | - | - | - | 1 500 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество помывочных мест в бане | Штук | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Целевой индикатор 3.Объем очищаемых вод в сутки | Куби-чес-кие мет-ры | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 4.Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения | Га | - | - | - | - | - | - | - | 54,4 | - |
| Целевой индикатор 5. Протяженность построенной и введенной в эксплуатацию линию наружного освещения | Мет-ры | - | - | - | - | 5 690 | - | - | - | - |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F9C840053AD784C6382E942FF5A1995149485AB3F50681B9AF6121CBB253578830564E1C9243369D7BCA1E3036L) "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 910 767,9 | 2 154 343,3 | 1 638 654,4 | 1 431 264,2 | 1 516 788,7 | 1 465 308,7 | 1 438 773,7 |
| Городской бюджет | 1 539 205,0 | 1 532 066,9 | 1 256 482,4 | 1 049 092,2 | 1 134 616,7 | 1 083 136,7 | 1 056 601,7 |
| Областной бюджет | 370 537,2 | 438 544,6 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 |
| Федеральный бюджет | 1 025,7 | 119 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 64 454,6 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 245 123,3 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 241 696,5 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 3 426,8 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 549 033,4 | 1 907 302,2 | 1 412 955,4 | 1 231 902,7 | 1 231 902,7 | 1 231 902,7 | 1 231 902,7 |
| Городской бюджет | 1 180 897,3 | 1 385 914,1 | 1 061 495,9 | 880 443,2 | 880 443,2 | 880 443,2 | 880 443,2 |
| Областной бюджет | 367 110,4 | 421 388,1 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 | 351 459,5 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 025,7 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 32 282,8 | 27 011,7 | 16 136,0 | 18 296,9 | 67 700,0 | 67 700,0 | 67 700,0 |
| Подпрограмма 4. Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 83 043,2 | 104 435,1 | 117 244,5 | 102 927,1 | 102 928,5 | 102 928,5 | 102 928,5 |
| Городской бюджет | 83 043,2 | 101 321,1 | 117 244,5 | 102 927,1 | 102 928,5 | 102 928,5 | 102 928,5 |
| Областной бюджет | - | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 2 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Экология города Архангельска" | Всего | Городской бюджет | 950,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6. "Подготовка градострои-тельной и землеустрои-тельной документации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 335,2 | 780,0 | 703,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Мероприятие 1. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" | Администрация муниципаль-ного образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Адми-нистрации муниципального образования "Город Архан-гельск"/ отдел учета и отчет-ности Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", | Городской бюджет | 335,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градострои-тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" | Администрация муниципаль-ного образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Админи-страции муниципального образования "Город Архан-гельск"/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градострои-тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" | Администрация муниципаль-ного образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", | Городской бюджет | - | 780,0 | 703,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | департамент градостроитель-ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Подготовка землеустроительной документации для определения границ населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования "Город Архангельск",  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования "Город Архангельск" | Администрация муниципаль-ного образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроитель-ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | 114 814,3 | 35 712,5 | 35 712,5 | 35 712,5 | 35 712,5 | 35 712,5 |
| Городской бюджет | - | 17 040,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Областной бюджет | - | 16 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | 19 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 62 140,6 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 | 30 712,5 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муници-пального образования  "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | - | - | 55 903,0 | 41 895,0 | 78 015,0 | 26 535,0 | - |
| Мероприятие 1. Строительство школы  на 1 500 мест в округе Майская горка | Всего | Городской бюджет | - | - | 700,0 | 15 360,0 | 51 480,0 | - | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 700,0 | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 15 360,0 | 51 480,0 | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство бани в жилом районе 29 лесозавода | Всего | Городской бюджет | - | - | 8 669,0 | 24 434,0 | 20 828,0 | 20 828,0 | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 8 669,0 | - | - | - | - |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования  "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | 24 434,0 | 20 828,0 | 20 828,0 | - |
| Мероприятие 3. Строительство модульных водоочистных сооружений  из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов города Архангельска | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 7 980,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Строительство кладбища  по Маймаксанскому шоссе | Всего | Городской бюджет | - | - | 10 319,0 | 2 101,0 | 2 857,0 | 2 857,0 | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 10 319,0 | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ | Городской бюджет | - | - | - | 2 101,0 | 2 857,0 | 2 857,0 | - |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Строительство кладбища  в деревне Валдушки | Всего | Городской бюджет | - | - | 10 314,0 | - | 2 850,0 | 2 850,0 | - |
| Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 10 314,0 | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-пального образования  "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | - | - | 2 850,0 | 2 850,0 | - |
| Мероприятие 6. Строительство линий наружного освещения  по ул. Нагорной (от ул. Гай-дара по ул. Тимме) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 2 084,8 | - | - | - | - |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7. Строительство линий наружного освещения по  ул. Заводской (от дома № 91 по ул. Заводской до дома  № 173 по ул. Школьной) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 535,9 | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Строительство линий наружного освещения  по пересечениям пр. Ломо-носова (с ул. Карла Либкнехта, с ул. Воло-дарского, с ул. Выучейского) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 695,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Строительство линий наруж-ного освещения по ул. Кали-нина (от дома № 10 до дома № 21) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 633,7 | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Строительство линий наружного освещения  по ул. Вельской  (от ул. Ильинской  до ул. Касаткиной) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 598,3 | - | - | - | - |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 11. Строительство линий наружного освещения  по ул. Ленина (от пр. Ленин-градского до Окружного шоссе) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 5 906,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Строительство линий наружного освещения  по ул. Холмогорской  (от ул. Папанина  до ул. Дачной) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 799,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 13. Строительство линий наружного освещения  по ул. Пушкина  (от ул. Почтовый тракт до дома № 15 по ул. Воро- нина В.И.) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 521,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 14. Строительство линий наружного освещения  по ул. Полины Осипенко  (от ул. Емельяна Пугачева  до ул. Энтузиастов) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 556,0 | - | - | - | - |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 15. Строительство линий наружного освещения  по ул. Полины Осипенко  (от ул. Поселковой  до ул. Прокопия Галушина) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 625,5 | - | - | - | - |
| Мероприятие 16. Строительство линий наружного освещения  по ул. Емельяна Пугачева  (от ул. Лесопильщиков  до дома № 44, корп. 2  по ул. Емельяна Пугачева) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 462,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 17. Строительство линий наружного освещения  по ул. Октябрят  (от пр. Московского  до пр. Ленинградского) | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 389,9 | - | - | - | - |
| Мероприятие 18. Строительство линий наружного освещения внутримикрорайоного проезда между ул. Терехина и ул. Краснофлотской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"/ департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Городской бюджет | - | - | 1 111,9 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 6 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 годы | |
| Заказчики подпрограммы | Администрация муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Исполнители подпрограммы | Отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Создание условий для развития территории муниципального образования "Город Архангельск" на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.  Задача. Обеспечение муниципального образования "Город Архан-гельск" градостроительной и землеустроительной документацией | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.  Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" землеустроительной докумен-тацией | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 3 938,2 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| городской бюджет |
| 2015 | 335,2 |
| 2016 | 780,0 |
| 2017 | 703,0 |
| 2018 | 530,0 |
| 2019 | 530,0 |
| 2020 | 530,0 |
| 2021 | 530,0 |
| Всего | 3 938,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 8 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Обеспечение населения муниципального образования "Город Архангельск" объектами благоустройства и коммунального хозяйства.  Задача. Осуществление работ по строительству объектов благо-устройства и коммунального хозяйства | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество мест, введенных в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования "Город Архангельск".  Целевой индикатор 2. Количество помывочных мест в бане.  Целевой индикатор 3. Объем очищаемых вод в сутки.  Целевой индикатор 4. Площадь построенных и введенных  в эксплуатацию мест захоронения.  Целевой индикатор 5. Протяженность построенной и введенной  в эксплуатацию линии наружного освещения | |
| Объемы и  источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 202 348,0тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения,  тыс. руб. |
| Бюджетные ассигнования городского бюджета |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | 55 903,0 |
| 2018 | 41 895,0 |
| 2019 | 78 015,0 |
| 2020 | 26 535,0 |
| 2021 | - |
| Всего | 202 348,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_