ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект долгосрочной целевой программы

«Замена лифтов в многоквартирных домах муниципального образования

«Город Архангельск» на 2012-2014 годы»

«17» октября 2011 г.                                                                                            № 06

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» на 2012-2014 годы», представленного Службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (исх. от 12.10.2011 №012-16/2874).

В нарушение п. 36 р.II Графика разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, проекта городского бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана, утвержденного распоряжением мэра города от 07.07.2011 №1522р, проект долгосрочной целевой программы представлен в контрольно-счетную палату с нарушением установленного срока.

В результате экспертизы проекта долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» на 2012-2014 годы» установлено:

1. Долгосрочная целевая программа «Замена лифтов в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» на 2012-2014 годы»  (далее Программа) разработана в соответствии с распоряжением мэра города от 14.07.2011 №1568р.

В рамках программы планируется реализовать мероприятия по замене лифтового оборудования.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 49 987,9 тыс. руб. за счет следующих источников: средства городского бюджета 29 992,7 тыс. руб. (60%), внебюджетные источники (средства собственников помещений) – 19 995,2 тыс. руб. (40%).

2. По формированию раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:

В соответствии с Постановлениями мэра г. Архангельска от 13.04.2009 N 147 "Об утверждении городской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 - 2010 годы" и от 11.06.2010 N 279 "Об утверждении городской адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год" предусмотрено проведение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонту лифтовых шахт.

Сводная информация по долгосрочным целевым программам на 2010,2011г.г.

| Номер, дата постановления мэра города | Количество домов, шт. | Количество лифтов, шт. | Объем финансирования, руб. | Средняя стоимость замены лифта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2010 год |
| - от 13.04.2009 №147 - от 11.06.2010 №279 всего | 15 1 16 | 43 1 44 | 64 867 000 2 025 240 66 892 240 | 1 508 535 2 025 240 1 520 278 |
| на 2011 год |
| от 14.04.2011 N 149 | 2 | 6 | 11 736 952 | 1 956 159 |

В результате, количество лифтов за 2010г. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ составляет всего 44 лифта, фактически в данном разделе отражен факт замены в 2010г. - 43 лифта.

3.  По формированию раздела 4 «Система программных мероприятий»:

3.1. Данный раздел содержит информацию о необходимости формирования адресного перечня многоквартирных домов в соответствии с критериями отбора, которые должны быть утверждены постановлением мэрии города Архангельска и в последующем данный перечень подлежит утверждению заместителем мэра города по городскому хозяйству. Таким образом, на момент формирования программы, отсутствуют критерии отбора и, соответственно, перечень домов, подлежащих ремонту.

Однако, данная Программа предусматривает замену 22 лифтов 1970-1976г.г. выпуска, оснащенных ручным и полуавтоматическим приводом. Следовательно, при формировании Программы, уже предусмотрены критерии отбора – год выпуска, вид оснащения привода и Программа предполагает наличие 22-х лифтов. В результате, учитывая, что Программой регламентированы первичные условия замены лифтового оборудования, Программа должна содержать список соответствующий данным критериям, который будет служить основанием для формирования перечня домов, подлежащих ремонту с учетом критериев отбора, которые подлежат утверждению постановлением мэрии города Архангельска.

# 3.2.  Данный раздел предусматривает перечень из пяти видов работ, подлежащих проведению, при замене лифтового оборудования.

Согласно программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов, реализуемых в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, и согласно положений №185-ФЗ при проведении работ по замене лифтового оборудования предусмотрен, при необходимости, ремонт лифтовых шахт. Соответственно, целесообразно рассмотреть вопрос о включении данного вида работ в Программу.

# 3.3.  Данный раздел содержит информацию об общей стоимости, заложенных в Программу, видов работ в размере от 2100 тыс. руб. до 2300 тыс. руб.. Указанная стоимость не подтверждена локальными ресурсными сметными расчетами.

# 4.  По формированию раздела 5 «Ресурсное обеспечение целевой программы»:

# Данный раздел содержит обоснование финансового обеспечения Программы, согласно которого стоимость замены 1-го лифта в 2011г. составляет 1984,0 тыс. руб., расчет данной стоимости не подтвержден.

# Исходя из положений городских программ, реализуемых в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, средняя стоимость работ по замене лифта в 2011г.г. (информация приведена в п.2 данного заключения) составляет – 1956,2 тыс. руб. (постановление мэрии города от  14.04.2011 №149), отклонение составляет 27,8 тыс. руб..

## 5. По формированию раздела 6 «Система управления реализацией целевой программы»:

## Данным разделом предусмотрено внесение предложений по уточнению мероприятия Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Принимая во внимание, что наименование данной Программы «Замена лифтов в многоквартирных домах…» и паспортом Программы предусмотрено одно мероприятие – замена лифтового оборудования, следовательно, внесение предложений по уточнению мероприятия предполагает корректировку и наименования Программы, и вида мероприятия, что не соответствует положениям раздела 4 Постановления мэра г. Архангельска от 06.02.2008 N 66 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" и их формирования и реализации".

## 6. Проект долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» на 2012-2014 годы»   может быть утвержден с учетом устранения вышеуказанных замечаний.