|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 17.10.2017 № 1206 |

**ПОРЯДОК**

**организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск"**

1. Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам организации и проведения работ по восстанов-лению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, включенных в утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых   
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту авто-мобильных дорог), работ по содержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также   
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами в сфере дорожной деятельности.

В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования, установленного настоящим Порядком, иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в силу после введения в действие настоящего Порядка, применяется правовое регулирование, установленное нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

в) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

г) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

д) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Департамент).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Департамент осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается директором Департамента.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов Департамент осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов или сметных расчетов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом классифи-кации установленных Министерством транспорта Российской Федерации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий финансовый год.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами, Департаментом определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

8. При определении видов и периодичности проведения работ по содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные Департаментом проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

10. В период проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся на стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными организациями и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В период проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Департаментом в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_