|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"  от 01.02.2018 № 129 |

"ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и утверждения перечня

объектов социальной сферы, числящихся в казне

муниципального образования "Город Архангельск"

и подлежащих капитальному ремонту

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" (далее – объекты)   
и подлежащих капитальному ремонту, (далее – перечень объектов).

2. Перечень объектов включает в себя следующие сведения:

наименование объекта;

местонахождение (адрес) объекта;

наименование видов работ;

срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта;

стоимость работ по капитальному ремонту объекта;

объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотрен-ных на проведение капитального ремонта на соответствующий финансовый год и плановый период, в разрезе источников финансового обеспечения (пообъектно).

3. В перечень объектов включаются:

объекты, техническое состояние которых не отвечает нормативному,   
и имеется техническая возможность приведения этого состояния   
к нормативному путем проведения капитального ремонта;

объекты, эксплуатируемые более двадцати лет со времени их ввода   
в эксплуатацию.

4. Перечень объектов ежегодно формируется департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на очередной финансовый год и плановый период и утверждается Главой муниципального образования "Город Архангельск" после утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры формируется предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период на основе предложений органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального образования "Город

2

Архангельск", (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) с учетом доведенных департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов) предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Предварительный перечень объектов на очередной финансовый год   
и плановый период формируется путем уточнения параметров утвержденного перечня объектов на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.

6. Для проведения отбора объектов, предлагаемых к включению   
в предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период, органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, создаются комиссии по проведению комплексных проверок объектов (далее – комиссия), в состав которых включаются представители департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры и органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

По результатам комплексных проверок объектов составляются акты технического состояния по каждому объекту, которые подписываются членами комиссии, а также представителями муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", в отношении объектов которых проводились комплексные проверки.

7. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осуществляет ранжирование и отбор объектов, предлагаемых к включению   
в предварительный перечень объектов, в следующей последовательности:

1) в первую очередь включаются объекты, на которых в очередном финансовом году необходимо завершить работы по капитальному ремонту;

2) во вторую очередь включаются объекты, состояние конструкций и (или) инженерных систем которых определено как предаварийное по результатам обследования строительных конструкций и инженерных систем.

Ранжирование объектов производится в зависимости от срочности выполнения капитального ремонта;

3) в третью очередь включаются объекты, в отношении которых выданы предписания надзорных органов.

Ранжирование объектов производится в зависимости от срочности исполнения вынесенных предписаний;

4) в четвертую очередь включаются объекты с истекающим в следующем финансовом году сроком действия лицензии на осуществление основного вида деятельности.

Ранжирование объектов производится по срокам предстоящего лицензирования;

5) в пятую очередь включаются объекты с учетом необходимости проведения плановых работ по капитальному ремонту объектов.

3

Ранжирование объектов производится в зависимости от степени их физического износа.

8. Ранжированию и отбору подлежат объекты, в отношении которых   
в текущем финансовом году было принято решение комиссии о необхо-димости проведения капитального ремонта, объекты, включенные   
в утвержденный перечень объектов на плановый период, и объекты, считающиеся резервными в соответствии с [пунктом 15](#P95) настоящего Положения.

Результаты отбора объектов, предлагаемых к включению в предвари-тельный перечень объектов, оформляются протоколом.

В протоколе в порядке очередности, определенной по результатам отбора объектов, указываются наименование объекта, местонахождение (адрес) объекта, виды работ по капитальному ремонту объектов и сроки их выполнения, ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту объектов.

9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,   
не позднее 15 мая текущего года направляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры предложения по формированию предварительного перечня объектов (с приложением протокола и актов проверки по каждому объекту).

10. Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры на основании представленных документов обеспечивает подготовку предварительного расчета стоимости работ по капитальному ремонту объектов, работ по разработке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

При этом по объектам, по которым требуется разработка проектной документации, а также по объектам, включаемым в предварительный перечень объектов, начиная с планового периода, предварительный перечень объектов формируется исходя из предполагаемой стоимости работ по капитальному ремонту объектов.

11. Сформированный по результатам отбора предварительный перечень объектов направляется департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры на согласование заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

12. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-туры в сроки, установленные графиком составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет предварительный перечень объектов, согласованный с заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, в комиссию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по составлению проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в департамент финансов.

В случае принятия комиссией Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по составлению проекта городского

4

бюджета на очередной финансовый год и плановый период решения об изменении объемов бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов, в том числе в связи с изменением и (или) дополнением состава объектов, подлежащих капитальному ремонту, предварительный перечень объектов подлежит уточнению. Уточненный предварительный перечень направляется в департамент финансов.

13. Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период формируется департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сформированный перечень объектов направляется департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры на утверждение Главе муниципального образования "Город Архангельск" в сроки, установленные Главой муниципального образования "Город Архангельск".

14. При необходимости в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период вносятся изменения и (или) дополнения. К проекту распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск"   
о внесении изменений и (или) дополнений в перечень объектов прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения таких изменений и (или) дополнений.

15. Объекты, не вошедшие в перечень объектов, считаются резервными и подлежат включению в соответствии с установленной настоящим Положением очередностью в перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период, а также в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период в случае, указанном в [пункте 14](#P94) настоящего Положения.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_