|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 мая 2025 г. № 2452р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта |  |  |  |  | Наименование видов работ |  | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Источник финансового обеспечения |  |  | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Автомобильная часть Северодвинского моста через р. Северную Двину в границах от автомобильной дороги М-8 до ул. Смольный Буян (левобережная эстакада с подходом) |  |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт |  | 2025 год | 10 969,9 | Городской бюджет |  |  | 10 969,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Советской от ул. Валявкина до ул. Терехина, включая ул. Таймырскую |  |  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги |  | 2026 год | 179 398,5 | Всего |  |  | 125 876,7 | 53 521,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 16 227,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 109 649,6 | 53 521,8 | 0,0 |
| 3 | Улица Володарского от наб. Северной Двины до ул. Г. Суфтина (участок – автодорога по ул. Володарского от просп. Ломоносова до просп. Обводный канал) |  |  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги |  | 2026 год | 233 481,5 | Всего |  |  | 107 885,4 | 124 561,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  |  | 563,6 | 1 083,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 107 321,8 | 123 478,2 | 0,0 |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта |  |  |  |  | Наименование видов работ |  | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Источник финансового обеспечения |  |  | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 244 732,0 | 178 083,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 423 849,9 | Городской бюджет |  |  | 27 760,6 | 1 083,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 216 971,4 | 177 000,0 | 0,0". |

_____________