ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 22 марта 2024 г. № 484

**ПЛАН**

**проведения мероприятий на территории городского округа "Город Архангельск"**

**по безопасному (безаварийному) пропуску ледохода, паводка и в период ледостава 2024 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Организация проведения заседаний оперативного штаба с рассмотрением вопросов: | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – ГЦГЗ) |
| 1.1 | О сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка;О сроках ледообразования | До 30.04.2024До 15.11.2024 | Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС" |
| 1.2 | О проведении работ по спуску льда с акватории порта Архангельск ледокольным флотом | До 30.04.2024 | Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт |
| 1.3 | Организация заключения в соответствии с действующим законодательством контракта на перевозку жителей и товаров первой необходимости на островные территории городского округа "Город Архангельск" и контроль технического состояния причалов | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДТС) |
| 1.4 | Организация обеспечения товарами первой необходимости муниципальных учреждений и жителей островных территорий | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.5 | Организация заготовки топлива и дров на объектах теплоснабжения, запасов сжиженного газа для населения островных территорий | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| 1.6 | Обеспечение готовности сил и средств для реагирования на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации на островных территориях городского округа "Город Архангельск" | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области;ГЦГЗ |
| 1.7 | О мерах по обеспечению общественного порядка в населенных пунктах, расположенных на островных территориях | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | УМВД России по городу Архангельску |
| 2 | Контроль закрытия (открытия) транспортных (пешеходных) ледовых переправ на территории городского округа "Город Архангельск" | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС;Администрации территориальных округов Администрации городской округ "Город Архангельск" (далее – администрации ТО) |
| 3 | Планирование размещения жителей островных территорий в периоды нарушений транспортного сообщения | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | Управление военно-мобилизационной работы и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – УВМРиАО) |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации материалов об организации и функционировании транспортного сообщения с островными территориями  | Постоянно в периоды ледохода и ледообразования | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5 | Корректировка схемы взаимодействия и списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов государственной власти, Администрации городского "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 30.04.2024 и 15.11.2024 | ГЦГЗ |
| **Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций** |
| 1 | Определение границ территорий зон возможного подтопления с количеством жилых домов и граждан, проживающих в них, объектов жизнеобеспечения и экономики, дорог и мостов | После получения прогноза о подтоплении | ДСТ; ДГХ;УВМРиАО;Администрации ТО; ГЦГЗ |
| 2 | Организация проверок соблюдения населением правил охраны жизни людей на водных объектах и составление при выявлении нарушений протоколов об административных правонарушениях  | По отдельным планам | Администрации ТО |
| 3 | Контроль за перевозками людей на островные территории внутренним водным транспортом  | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по санитарной уборке мест сбора твердых бытовых отходов в местах возможного подтопления | До 20.04.2024 | ДГХ;Администрации ТО |
| 5 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 20.04.2024 | ДГХ |
| 6 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов городского округа "Город Архангельск" | До 20.04.2024 | ДТС;ДГХ;Администрации ТО |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов для дождеприемных колодцев | До 20.04.2024 | ДТС;ДГХ |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации:мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами;прогнозов прохождения ледохода и ледообразования;сроков закрытия (открытия) ледовых пешеходных и транспортных переправ;информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом;информации о высоте подъема уровня воды в период паводка;информации о территориях возможного подтопления;о мерах безопасности на льду | Весь период | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";ГЦГЗ, |
| 9 | Организация проведения занятий с детьми по правилам безопасного поведения вблизи водоемов и на ледовом покрытии в весенний и осенне-зимний период | До начала спуска льда и в период ледостава | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск":Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 10 | Организация установки знаков безопасности в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на территории городского округа "Город Архангельск": | До 25.11.2024 | УВМРиАО;ГЦГЗ |
| 10.1 | В Октябрьском территориальном округе:на правом берегу протоки Кузнечихи, в районе лодочного кооператива "Прибой";на правом берегу протоки Кузнечихи, от ул. Гагарина до ул. Комсомольской;на правом берегу р. Северной Двины, от ул. Логинова до ул. Свободы |
| 10.2 | В Ломоносовском территориальном округе:на правом берегу р. Северной Двины, в районе д. 73 по наб. Северной Двины ("Молодежный сквер");на правом берегу р. Северной Двины, за Михайло-Архангельским кафедральным собором;на правом берегу р. Северной Двины, в районе Северодвинского моста;на правом берегу р. Северной Двины, в районе ул. Чапаева;на правом берегу р. Северной Двины, у ТЦ Макси по просп. Ленинградскому |
| 10.3 | В Северном территориальном округе:на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины, от ул. 40-летия Великой Победы до ул. Кировской;на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины, в районе ул. Ильича |
| 10.4 | В Маймаксанском территориальном округе:на правом берегу р. Соломбалки, в районе остановки "Затон";на левом берегу реки Повракулки, в районе школы № 68;на левом берегу реки Повракулки, в районе д. 2 по ул. Вельможного;на левом берегу реки Повракулки, в районе д. 2 по ул. Менделеева;на правом берегу р Повракулки у места впадения в протоку Маймаксу поселок 22 лесозавода (причал 22 лесозавода);на левом берегу протоки Маймаксы поселок 23 лесозавода, в районе д. 2 по ул. Портовой;на правом берегу протоки Маймаксы, в районе д. 7 по ул. Сибирской 1-й проезд;на правом берегу протоки Маймаксы, в районе д. 52 по ул. Сибирской;на правом берегу реки Долгая щель, при впадении в протоку Маймаксу, в районе д. 52, корп. 1 по ул. Ладожской; |
|  | на правом берегу реки Долгая щель, при впадении в протоку Маймаксу, в районе причала;на правом берегу протоки Кузнечихи поселка 29 лесозавода, в районе д. 10 по ул. Мудьюгской;на правом берегу протоки Кузнечихи поселка 29 лесозавода, в районе д. 36 по ул. Мудьюгской |
| 10.5 | В территориальном округе Варавино-Фактория:на правом берегу р. Северной Двины в районе храма Александра Невского (просп. Ленинградский, д. 262);на правом берегу р. Северной Двины в районе д. № 1 по ул. Заливной;на правом берегу р. Северной Двины в районе д. № 308 по просп. Ленинградскому;на правом берегу р. Северной Двины в районе дома № 11 по ул. Тарасова;на правом берегу р. Северной Двины в районе дома № 3 корп. 2 по ул. Силикатчиков |
| 10.6 | В Соломбальском территориальном округе:на правом берегу протоки Маймаксы, в районе Лето КИЗ;на правом берегу протоки Маймаксы, в районе причала 14 л/з;на правом берегу протоки Маймаксы, наб. Г. Седова, в районе д. 75, корп. 1 по просп. Никольскому;на левом берегу реки Соломбалки, напротив СШ № 50 по ул. Краснофлотской;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе о. Мосеев;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе парусного центра Норд;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 2 по ул. Советской;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 38, корп. 6 по ул. Валявкина;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 36 по ул. Сибирякова;на правом берегу реки Соломбалки, в районе д. 1 по ул. Суханова; |
|  | на правом берегу реки Соломбалки, в районе д. 12 по ул. Кузнечевской;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 27 по ул. Суханова;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 2 по ул. Вал;на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 5 по ул. Соломбальской |
| 10.7 | В территориальном округе Майская горка:на правом берегу реки Северной Двины, Майский парк, от ул. Галушина до ул. Кооперативной;на правом берегу реки Северной Двины, в районе остановки "Школа № 95;на правом берегу реки Северной Двины, в районе Краснофлотского моста;на береговой полосе о. Краснофлотский, в районе автомобильного моста;на береговой полосе о. Краснофлотский, в районе д. 26 по ул. Прибрежной;о. Краснофлотский, в районе д. 23, стр. 22 по ул. Лермонтова;на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе причала (ул. Чкалова, 26);на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 9 по ул. Молодежной;на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 24 по ул. Уральской;на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 17 по ул. Российской;на берегу р. Юрас, в районе недостроенного моста (ул. Дачная) |
| 10.8 | В Цигломенском территориальном округе:на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 47, пос. Зеленец;на левом берегу Никольского рукава, пос. Цигломень, в районе лодочной станции (правее здания 22 корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода);на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 13 по ул. Кирпичного завода;на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 3 по ул. Кирпичного завода (у бывшего пирса пристани);на левом берегу Никольского рукава, в районе переправы;на берегу озера, в районе д. 25 по ул. Кирпичного завода |  |
| 10.9 | В Исакогорском территориальном округе:на берегу оз. Волохница, в районе д. 2, корп. 1 по ул. Дрейера;на левом берегу реки Северной Двины, в районе д. 14 по ул. Дежнёвцев;на берегу оз. Корзиха, в районе д. 82, по ул. Адмирала Макарова;на берегу оз. Корзиха, в районе д. 11 по ул. Парковой;на берегу оз. Корзиха, в районе д. 51 по ул. Адмирала Макарова;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 15, корп. 1, по ул. Доковской;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 34 по ул. Караванной;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 12 по ул. Караванной;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе пешеходного моста;на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 51 по ул. Вычегодской, д. 12, корп. 2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_