|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению  Главы городского округа  "Город Архангельск"  от 17 октября 2024 г. № 5527р | | | |
| **"ПЕРЕЧЕНЬ**  **автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск",  подлежащих капитальному ремонту, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта | | | | | Наименование видов работ | | Срок выполнения работ | Стоимость работ,  тыс. рублей | Источник финансового обеспечения | | | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2024 год | Плановый период | |
| 2025 год | 2026 год |
| 1 | Улица Володарского от наб. Северной Двины  до ул. Г. Суфтина (участок - автодорога  по ул. Володарского от просп. Ломоносова  до просп. Обводный канал) | | | | | Разработка проектной документации на капитальный ремонт | | 2024 год | 1 600,0 | Городской бюджет | | | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мост через р. Повракулку, Маймаксанский территориальный округ | | | | | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт | | 2024 год | 600,0 | Городской бюджет | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мост через р. Соломбалку, в районе гидролизного завода и лесозавода № 21 | | | | | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт | | 2024 год | 600,0 | Городской бюджет | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование (местоположение) объекта | | | | | Наименование видов работ | | Срок выполнения работ | Стоимость работ,  тыс. рублей | Источник финансового обеспечения | | | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2024 год | Плановый период | |
| 2025 год | 2026 год |
| 4 | Автомобильная часть Северодвинского моста  через р. Северная Двина в границах  от автомобильной дороги М-8 до ул. Смольный Буян (левобережная эстакада с подходом) | | | | | Разработка проектной документации на капитальный ремонт | | 2025 год | 19 590,5 | Городской бюджет | | | 0,0 | 19 590,5 | 0,0 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева | | | | | Разработка проектной документации на капитальный ремонт | | 2024 год | 599,0 | Городской бюджет | | | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | | | | |  | |  | 22 989,5 | Городской бюджет | | | 3 399,0 | 19 590,5 | 0,0". |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_