**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект **"**Детский сад на 280 мест в округе Майская горка города Архангельска".

Подрядная организация ООО "Белый Дом". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101070010000000

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060403:4248

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

Забивка свай – 100%,

Ростверк – 100%,

Подбетонка – 100%,

Кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей – 100%,

Плиты на отм. 0,000; 3,300; 6,740 – 100%,

Монолитные балки и участки – 100%,

Оконные блоки – 100%,

Витражи – 100 %,

Кровля – 98%,

Отопление – 98 %,

Перегородки – 100%,

Полы 1 и 2 этажи – 100%,

Фасад (керамогранит) – 96%,

Электрика – 95%,

Наружный водопровод и канализация – 96%,

Внутренний водопровод – 92%,

Внутренняя канализация – 97%,

Вентиляция – 97%,

Штукатурка – 100%,

Шпаклевка – 100%,

Наружное освещение – 65%,

Благоустройство – 94%,

ИТП – 97%.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  |  |