Приложение

к городской целевой Программе

"Строительство объектов социальной

инфраструктуры (2009-2011 годы)"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

городской целевой Программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009-2011 годы)"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общий объем финансирования |
| I | Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 2134963 | 233960 | 858223 | 1042780 | Ввод в эксплуатацию объектов: 2010 год - детский комбинат на 264 места; детский парк площадью 2,73 га; два спортивных зала площадью 1180 кв.м; 2011 год - ФОК общей площадью 4333 кв.м; две поликлиники на 680 и 500 посещений в смену; детский сад на 240 мест; три школьные спортивные площадки с искусственным покрытием; подготовка ПСД для строительства 13 объектов социальной инфраструктуры |
|  |  |  | городской бюджет | 560303 | 75960 | 249803 | 234540 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 686160 | 113000 | 312920 | 260240 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 888500 | 45000 | 295500 | 548000 |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  | городской бюджет | 510 | 60 | 230 | 220 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры |
|  | в том числе инвестиционные мероприятия |
| 1. | Образование |
| 1.1 | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 662947 | 59930 | 225073 | 377944 | Ввод в эксплуатацию объектов образования: 2010 год - детского комбината на 264 места; 2010 год - двух спортивных залов площадью 1180 кв.м. 2011 год - детского сада на 240 мест; трех школьных спортивных площадки с искусственным покрытием; подготовка ПСД для строительства семи объектов образования |
|  |  |  | городской бюджет | 223937 | 33430 | 98403 | 92104 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 204010 | 26500 | 91670 | 85840 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 235000 |  | 35000 | 200000 |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  | городской бюджет | 194 | 30 | 80 | 84 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов образования |
| в том числе: |
| 1.1.1 | Проектирование и строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская Горка | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 92000 | 43000 | 49000 |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского комбината на 264 места |
|  |  |  | городской бюджет | 46000 | 21500 | 24500 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 46000 | 21500 | 24500 |  |  |
| 1.1.2 | Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Архангельский городской лицей имени М.В.Ломоносова" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 54000 | 10000 | 44000 |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году спортивного зала площадью 1180 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 18250 | 5000 | 13250 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 18250 | 5000 | 13250 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 17500 |  | 17500 |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения "Общеобразовательная гимназия № 21" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 61000 | 1400 | 59600 |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году спортивного зала площадью 1180 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 22450 | 1400 | 21050 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 21050 |  | 21050 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 17500 |  | 17500 |  |  |
| 1.1.4 | Проектирование пристройки муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 6040 |  | 2000 | 4040 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 6040 |  | 2000 | 4040 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектирование пристройки к муниципальному образовательному учреждению "Общеобразовательная гимназия № 21" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 8120 |  | 3500 | 4620 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 8120 |  | 3500 | 4620 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проектирование начальной школы-детского сада по ул. Первомайской | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 11960 |  | 5000 | 6960 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 5960 |  | 2500 | 3460 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6000 |  | 2500 | 3500 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 62" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  | 841 | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  | городской бюджет | 3621 |  | 841 | 2780 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  | 2780 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  | 841 | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  | городской бюджет | 3621 |  | 841 | 2780 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  | 2780 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование и строительство школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 6401 |  | 841 | 5560 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году школьной спортивной площадки с искусственным покрытием |
|  |  |  | городской бюджет | 3621 |  | 841 | 2780 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2780 |  |  | 2780 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Проектирование школьной спортивной площадки с искусственным покрытием муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 77" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 940 |  |  | 940 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 940 |  |  | 940 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Проектирование и строительство школы на 450 учащихся в жилом микрорайоне Цигломень | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 193500 | 5500 | 25000 | 163000 | Ввод в эксплуатацию в 2012 году школы на 450 учащихся |
|  |  |  | городской бюджет | 38500 | 5500 | 10000 | 23000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 55000 |  | 15000 | 40000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 100000 |  |  | 100000 |  |
| 1.1.12 | Проектирование школы на 250 учащихся в жилом микрорайоне 23 лесозавода на острове Бревенник | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 7670 |  | 2000 | 5670 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 7670 |  | 2000 | 5670 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Проектирование и строительство детского сада на 240 мест в Октябрьском территориальном округе | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 187370 |  | 25370 | 162000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году детского сада на 240 мест |
|  |  |  | городской бюджет | 38000 |  | 10000 | 28000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 49370 |  | 15370 | 34000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 100000 |  |  | 100000 |  |
| 1.1.14 | Проектирование детского сада на 240 мест в Соломбальском территориальном округе | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 14500 | 5000 | 5000 | 4450 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 14500 | 5000 | 5000 | 4450 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Проектирование детского сада на 240 мест в территориальном округе Майская горка | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 6500 |  |  | 6500 | Подготовка в 2012 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 6500 |  |  | 6500 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Здравоохранение |
| 2.1 | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 1045695 | 114020 | 421582 | 510093 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году поликлиники и пристройки на 680 и 500 посещений в смену; подготовка в 2011 году проектно-сметной документации для строительства реабилитационного центра |
|  |  |  | городской бюджет | 208195 | 27020 | 84082 | 97093 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 306500 | 42000 | 129500 | 135000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 531000 | 45000 | 208000 | 278000 |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  | городской бюджет | 195 | 20 | 82 | 93 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов здравоохранения |
|  | в том числе: |
| 2.1.1 | Строительство поликлиники в округе Майская горка | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 737000 | 90000 | 310000 | 337000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году поликлиники на 680 посещений в смену |
|  |  |  | городской бюджет | 120000 | 15000 | 55000 | 50000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 217000 | 30000 | 100000 | 87000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 400000 | 45000 | 155000 | 200000 |  |
| 2.1.2 | Строительство пристройки к муниципальному учреждению здравоохранения "Детская поликлиника № 1" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 286000 | 24000 | 106000 | 156000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году пристройки на 500 посещений в смену |
|  |  |  | городской бюджет | 77500 | 12000 | 26500 | 39000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 77500 | 12000 | 26500 | 39000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131000 |  | 53000 | 78000 |  |
| 2.1.3 | Проектирование реабилитационного центра для больных с сосудистой патологией муниципального учреждения здравоохранения "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 22500 |  | 5500 | 17000 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 10500 |  | 2500 | 8000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 12000 |  | 3000 | 9000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Физическая культура и спорт |
| 3.1. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 284375 | 41005 | 98032 | 145338 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году ФОК общей площадью 4333 кв.м; подготовка в 2011 году проектно-сметной документации для строительства ФОК и двух стадионов |
|  |  |  | городской бюджет | 80475 | 6005 | 35032 | 39438 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 133900 | 35000 | 63000 | 35900 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70000 |  |  | 70000 |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  | городской бюджет | 75 | 5 | 32 | 38 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства сооружений |
|  | в том числе: |
| 3.1.1 | Проектирование и строительство ФОК в микрорайоне Варавино-Фактория | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, МУП "Стройсервис", организации- подрядчики | Общий объем средств, в т.ч.: | 265000 | 41000 | 94000 | 130000 | Ввод в эксплуатацию в 2011 году физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 4333 кв.м |
|  |  |  | городской бюджет | 67000 | 6000 | 31000 | 30000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 128000 | 35000 | 63000 | 30000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70000 |  |  | 70000 |  |
| 3.1.2 | Проектирование стадиона ФОК в микрорайоне Варавино-Фактория | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 3140 |  |  | 3140 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 3140 |  |  | 3140 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Проектирование ФОК в Соломбальском округе | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 14900 |  | 4000 | 10900 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 9000 |  | 4000 | 5000 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5900 |  |  | 5900 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Проектирование стадиона по ул. Химиков муниципального образовательного учреждения «ДЮСШ № 6» | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 1260 |  |  | 1260 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 1260 |  |  | 1260 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 4. | Культура |
| 4.1 | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов культуры | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (службы заказчиков, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 129940 | 19005 | 108533 | 2402 | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского парка площадью 2,73 га; 2011 год – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ДОД "Детская художественная школа № 1" |
|  |  |  | городской бюджет | 41690 | 9505 | 29783 | 2402 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 35750 | 9500 | 26250 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 52500 |  | 52500 |  |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертиз |  | городской бюджет | 40 | 5 | 33 | 2 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельные участки для проектирования и строительства объектов культуры |
| 4.1.1 | Строительство детского парка в Ломоносовском округе по ул. 23-ей Гвардейской дивизии (за кинотеатром "Русь") | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 124000 | 19000 | 105000 |  | Ввод в эксплуатацию в 2010 году детского парка площадью 2,73 га |
|  |  |  | городской бюджет | 35750 | 9500 | 26250 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 35750 | 9500 | 26250 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 52500 |  | 52500 |  |  |
| 4.1.2 | Проектирование реконструкции муниципального образовательного учреждения ДОД "Детская художественная школа № 1" | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 5900 |  | 3500 | 2400 | Подготовка в 2011 году проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания и проведение экспертизы |
|  |  |  | городской бюджет | 5900 |  | 3500 | 2400 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5. | Архив |
| 5.1 | Проектирование и строительство городского архива | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города, организации (служба заказчика, подрядчики) | Общий объем средств, в т.ч.: | 12006 |  | 5003 | 7003 | Ввод в эксплуатацию в 2012 году городского архива |
|  |  |  | городской бюджет | 6006 |  | 2503 | 3503 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6000 |  | 2500 | 3500 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: подготовка исходно-разрешительной и исполнительной документации, проведение экспертизы проекта |  | городской бюджет | 6 |  | 3 | 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации на земельный участок для проектирования и строительства городского архива |

___________